## Slide 1
Project Status Report : Upgrade Techno-pm.com
Program | Eksamensprojekt Første Semester
Programleder | Steffan Nielson
Status Date | Uge 48
Projekt status Databasemodel er etableret. Classes i python er klar til sprint, connectors er etableret. Rapport er opstartet. Første design på UX ligger klar. | 
Afsluttet opgaver periode. | Planlagt næste periode. | Focus Punkter
 | Code Sprint Etablering af Database | UX Prototype Datasæt
# | TOP 3 Risk / Issue | Status | Owner | Deadline
001 | Mangel på Datasæt | Åben | DZAA | Medio uge 49
002 |  |  |  | 
003 |  |  |  | 
Uge 48 2022 | Uge 49 2022
Uge 50 2022 | Uge 51 2022
 | Godkendt budget | Bog & disp. | ETC kr. | ETC timer
Sidste status | 160 timer |  |  | 
Denne status | 160 timer |  |  | 
Opstart
Database
Code Sprint
UX Prototype
Rapport